# BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Quốc Trường

Nhóm sinh viên thực hiện:

- Huỳnh Chí Bảo – DH52200357

- Võ Hoàng Duy – DH52200593

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên đề tài | UniBook – Website bán sách trực tuyến |
| Mục tiêu | Xây dựng website bán sách sử dụng Spring Boot, hỗ trợ quản lý sách, giỏ hàng, thanh toán (giai đoạn 1) |
| Công nghệ chính | Java, Spring Boot, MySQL, Thymeleaf, Tailwind CSS, jQuery |
| Repository GitHub | github.com/baohc1705/ThucTapChuyenNganh |
| Trạng thái hiện tại | Đang phát triển (In Progress) |

# TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đến ngày 9/11/2025

| Công việc | Trạng thái | Tỷ lệ hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Phân tích yêu cầu & thiết kế CSDL | Hoàn thành | 100% | Đã thiết kế ERD, tạo schema MySQL |
| 2. Thiết kế giao diện (UI/UX) | Hoàn thành | 100% | Sử dụng Tailwind CSS + Thymeleaf |
| 3. Xây dựng backend (Spring Boot) | Đang phát triển | 0% | Dự kiến tuần tới |
| 5. Chức năng đăng nhập/đăng ký | Đang code | 5% | Dùng Spring Security |

# KẾ HOẠCH TIẾP THEO

| Tuần | Công việc |
| --- | --- |
| 10-13/11 | Hoàn thiện CRUD sách + tìm kiếm, lọc theo thể loại |
| 13/11-15/11 | Xây dựng giỏ hàng |
| 15-17/11 | Xây dựng CRUD đơn hàng |