# BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Quốc Trường

Nhóm sinh viên thực hiện:

- Huỳnh Chí Bảo – DH52200357

- Võ Hoàng Duy – DH52200593

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên đề tài | UniBook – Website bán sách trực tuyến |
| Mục tiêu | Xây dựng website bán sách sử dụng Spring Boot, hỗ trợ quản lý sách, giỏ hàng, thanh toán (giai đoạn 1) |
| Công nghệ chính | Java, Spring Boot, MySQL, Thymeleaf, Tailwind CSS, jQuery |
| Repository GitHub | github.com/baohc1705/ThucTapChuyenNganh |
| Trạng thái hiện tại | Đang phát triển (In Progress) |

# TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

## Tuần 1 Xây dựng đề tài

Xác định đề tài, xác định yêu cầu dự án, vẽ sơ đồ chức năng và sơ đồ ERD cho dự án.

Hình II-1. Sơ đồ ERD

## Tuần 2 Git

Khởi tạo repository Github, khởi tạo dự án.

Link git: github.com/baohc1705/ThucTapChuyenNganh

## Tuần 3 Giao diện home

Tạo giao diện cho trang home sử dụng tailwindcss và thymeleaf

Tạo controller gọi các giao diện.

## Tuần 4 Giao diện admin

Tạo giao diện cho trang admin sử dụng tailwindcss và thymeleaf

Khởi tạo controller cho các chức năng cơ bản

Tích hợp spring security cho các trang.

Cơ bản đã xong phần giao diện.

## Tổng kết

Tỷ lệ hoàn thành đến ngày 9/11/2025

| Công việc | Trạng thái | Tỷ lệ hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Phân tích yêu cầu & thiết kế CSDL | Hoàn thành | 100% | Đã thiết kế ERD, tạo schema MySQL |
| 2. Thiết kế giao diện (UI/UX) | Hoàn thành | 100% | Sử dụng Tailwind CSS + Thymeleaf cho các trang home, admin. |
| 3. Xây dựng backend (Spring Boot) | Đang phát triển | 0% | Dự kiến tuần tới |
| 5. Chức năng đăng nhập/đăng ký | Đang code | 5% | Dùng Spring Security |

# KẾ HOẠCH TIẾP THEO

| Tuần | Công việc |
| --- | --- |
| 10-13/11 | Hoàn thiện CRUD sách + tìm kiếm, lọc theo thể loại |
| 13/11-15/11 | Xây dựng giỏ hàng |
| 15-17/11 | Xây dựng CRUD đơn hàng |